# Metodología del Proyecto

La metodología a utilizar en este proyecto fue Kanban, a través de tableros en la aplicación Trello, debido a su naturaleza dinámica, visual y de fácil entendimiento. La tabla creada para la ejecución del proyecto quedo de la siguiente manera:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Por hacer | Haciendo | Hecho |
| Recopilación de imágenes para el sitio web |  | **Investigación Colaborativa sobre metodología** |
| Encargado: Gabriela Figueroa |  | Encargados: Isabella Pirela, Emiliana Roncayolo, Gabriela Figueroa |
| Fecha: 28/06/2022 |  | Fecha: 21/06/2022 |
| Redacción de contenido para la página web |  | **Informe de Metodología** |
| Encargado: Gabriela Figueroa |  | Encargado:  Emiliana Roncayolo |
| Fecha: 28/06/2022 |  | Fecha: 24/06/2022 |
| Creación de Wireframes |  | **Investigación colaborativa sobre definición de usuario** |
| Encargados: Isabella Pirela, Emiliana Roncayolo, Gabriela Figueroa |  | Encargados: Isabella Pirela, Emiliana Roncayolo, Gabriela Figueroa |
| Fecha:30/06/2022 |  | Fecha 21/06/2022 |
| Creación de Mapa de navegación del sitio |  | **Informe sobre Definición de Usuario** |
| Encargado: Isabella Pirela y Emiliana Roncayolo |  | Encargado: Emiliana Roncayolo |
| Fecha: 28/06/2022 |  | Fecha: 24/06/2022 |
| Desarrollo de prototipo en Figma |  | **Investigación de competencia** |
| Encargados: Isabella Pirela, Emiliana Roncayolo, Gabriela Figueroa |  | Encargados: Isabella Pirela, Emiliana Roncayolo, Gabriela Figueroa |
| Fecha: 02/07/2022 |  | Fecha: 21/06/2022 |
| Compartir prototipo el Github |  | **Informe de Competencia** |
| Encargado: Emiliana Roncayolo |  | Encargado: Isabella Pirela |
| Fecha: 03/07/2022 |  | Fecha: 25/06/2022 |
| División de temas de exposición |  | **Investigación y planificación de Presentación de Página** |
| Encargados: Isabella Pirela, Emiliana Roncayolo, Gabriela Figueroa |  | Encargados: Isabella Pirela, Emiliana Roncayolo, Gabriela Figueroa |
| Fecha: 03/07/2022 |  | Fecha: 21/06/2022 |
| Creación de material de apoyo para exposición |  | **Informe de presentación de página** |
| Encargado: Emiliana Roncayolo |  | Encargado: Gabriela Figueroa |
| Fecha: 03/07/2022 |  | Fecha: 25/06/2022 |
|  |  | **Entrega de la fase I del Proyecto** |
|  |  | Encargados: Isabella Pirela, Emiliana Roncayolo, Gabriela Figueroa |
|  |  | Fecha: 27/06/2022 |